АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НЕБЫЛОВСКОЕ

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.11.2015                                                                                    № 250

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Небыловское на 2016-2018 гг.»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Небыловское на 2016-2018 гг.» (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Небыловское.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению в сети Интернет.

Глава администрации                                                                              С. Б. Анисимов

Приложение

к постановлению  администрации  муниципального образования Небыловское

Юрьев-Польского района Владимирской области

от 05.11.2015 № 250

(в редакции постановлений администрации

от 07.04.2016 № 44, от 10.08.2016 № 133п,                   от 28.10.2016 № 180, от 30.12.2016 № 240,

от 14.03.2017 № 24, от 04.08.2017 № 77,

от 09.10.2017 № 110, от 29.12.2017 № 156,

от 15.02.2018 № 24, от 28.03.2018 № 32п,

от 29.05.2018 № 68, от 30.08.2018 № 106,

от 14.09.2018 № 116, от 29.12.2018 № 168)

Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Небыловское на 2016-2018 гг.»

- Паспорт муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Небыловское

на 2016-2018 гг.»

| Наименование программы: | Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Небыловское на 2016-2018 гг.» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы: | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Бюджетный кодекс Российской Федерации; Правила благоустройства территории муниципального образования Небыловское |
| Муниципальный заказчик программы: | Администрация муниципального образования Небыловское |
| Основной разработчик программы: | Администрация муниципального образования Небыловское |
| Цель и задачи программы: | Основные цели Программы: - улучшение санитарно-эпидемиологического, экологического состояния населенных пунктов, а также их внешнего облика; - обеспечение чистоты и порядка на территории МО Небыловское; - снижение аварийных и травмоопасных ситуаций. Основные задачи Программы: - проведение мероприятий по благоустройству, направленных на улучшение санитарно-эпидемиологического, экологического состояния населенных пунктов, их внешнего облика; - проведение мероприятий направленных на обеспечение и поддержание чистоты и порядка на территории МО Небыловское; - создание условий по снижению аварийности и травмоопасности на территории МО Небыловское; - привлечение большего числа населения к вопросам благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории населенных пунктов. |
| Сроки реализации программы: | 2016 - 2018 годы |
| Участники (исполнители) основных мероприятий программы: | Администрация муниципального образования Небыловское; Муниципальное казенное учреждение «Центр услуг муниципального образования Небыловское» (по согласованию) |
| Объем и источники финансирования программы: | Объем финансирования Программы составляет 6499,29616 тыс. руб., из них по годам: 2016 год – 1087,7454 тыс. руб.; 2017 год – 1810,16418 тыс. руб.; 2018 год – 3601,38658 тыс. руб. Финансирование программы предусмотрено за счет средств бюджета МО Небыловское. Ресурсное обеспечение Программы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы: | - улучшение санитарно-эпидемиологического и экологического состояния населенных пунктов, их внешнего облика; - чистота, порядок, внешняя привлекательность МО Небыловское; - отсутствие (снижение) аварийных и травмоопасных ситуаций; - увеличение числа населения, задействованного в благоустройстве населенных пунктов, поддержании в них чистоты и порядка. |
| Контроль за исполнением программы: | Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация муниципального образования Небыловское |

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

ее решения программным методом

Благоустройство населенных пунктов, поддержание в них чистоты и порядка одна из приоритетных задач местных органов власти. При ежегодном финансировании мероприятий по благоустройству территории МО Небыловское, вопрос благоустройства, поддержания чистоты и порядка в населенных пунктах остается актуальным.

Программа направлена на повышение уровня благоустройства, улучшение внешнего облика населенных пунктов, обеспечение и поддержание чистоты и порядка путем проведения конкретных мероприятий, исключение (снижение) аварийных, травмоопасных ситуаций.

3. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- улучшение санитарно-эпидемиологического, экологического состояния населенных пунктов, а также их внешнего облика;

- обеспечение чистоты и порядка на территории МО Небыловское;

- снижение аварийных и травмоопасных ситуаций.

Основными задачами Программы являются:

- проведение мероприятий по благоустройству, направленных на улучшение санитарно-эпидемиологического, экологического состояния населенных пунктов, их внешнего облика;

- проведение мероприятий направленных на обеспечение и поддержание чистоты и порядка на территории МО Небыловское;

- создание условий по снижению аварийности и травмоопасности на территории                                МО Небыловское;

- привлечение большего числа населения к вопросам благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории населенных пунктов.

4. Мероприятия Программы

В целях реализации Программы и достижения результатов предусматриваются следующие программные мероприятия:

4.1. Выявление и устранение несанкционированных свалок на территории                               МО Небыловское, с принятием мер к собственникам земельных участков, на территории которых размещаются несанкционированные свалки.

4.2. Спиливание и уборка создающих угрозу падения (старых, опасных) деревьев.

4.3. Текущий ремонт и содержание тротуаров в населенных пунктах, предназначенных для передвижения людей к социально значимым объектам (в том числе передвижения детей к образовательным учреждениям).

5. Финансирование мероприятий Программы.

Объем финансирования Программы составляет 6499,29616 тыс. руб., из них по годам:

2016 год – 1087,7454 тыс. руб.;

2017 год – 1810,16418 тыс. руб.;

2018 год – 3601,38658 тыс. руб.

Выполнение программных мероприятий предусматривается за счет средств бюджета        МО Небыловское, выделяемых на указанные цели. При наличии возможности для реализации программных мероприятий могут быть привлечены внебюджетные источники финансирования.

Финансирование мероприятий Программы подлежит ежегодному уточнению.

6. Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы определяется на основе расчётов по следующей формуле:

Тф

Э  =  -------- х 100%

Тн

где:

Э – эффективность реализации Программы (в процентах);

Тф – фактические индикаторы, достигнутые в ходе реализации Программы /освоено/:

а/  освоение средств (тыс. руб.);

б/  выполнение мероприятий программы (количество);

Тн -  нормативные индикаторы, утвержденные Программой /выделено по плану/:

а/  плановые ассигнования (тыс. руб.);

б/  запланированные мероприятия (количество).

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:

- улучшение санитарно-эпидемиологического и экологического состояния населенных пунктов, их внешнего облика;

- чистота, порядок, внешняя привлекательность МО Небыловское;

- отсутствие (снижение) аварийных и травмоопасных ситуаций;

- увеличение числа населения, задействованного в благоустройстве населенных пунктов, поддержании в них чистоты и порядка.

7. Перечень мероприятий и целевые индикаторы Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | Исполнители - ответственные за реализацию мероприятия | Целевые индикаторы | Ожидаемые результаты (количественные и качественные показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | из средств местного бюджета | из средств областного бюджета | из внебюджет-ных источников |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Выявление и устранение несанкционированных свалок на территории МО Небыловское, с принятием мер к собственникам земельных участков, на территории которых размещаются несанкционированные свалки | 2016 г. 2017 г. 2018 г. | 921,3544 930,6832 1036,20302 | 921,3544 930,6832 1036,20302 | 0 0 0 | 0 0 0 | -администрация МО Небыловское; -МКУ ЦУ МО Небыловское (по согласованию) | Устранение всех выявленных несанкционированных свалок | - улучшение санитарно-эпидемиологического и экологического состояния населенных пунктов, их внешнего облика; - чистота, порядок, внешняя привлекательность МО Небыловское; - отсутствие (снижение) аварийных и травмоопасных ситуаций; - увеличение числа населения, задействованного в благоустройстве населенных пунктов, поддержании в них чистоты и порядка |
| 2. | Спиливание и уборка создающих угрозу падения (старых, опасных) деревьев | 2016 г. 2017 г. 2018 г. | 64,313 430,1878 121,800 | 64,313 430,1878 121,800 | 0 0 0 | 0 0 0 | -администрация МО Небыловское; -МКУ ЦУ МО Небыловское (по согласованию) | 2016 г. – 6 шт.; 2017 г. – 45 шт.; 2018 г. – 20 шт. |  |
| 3. | Текущий ремонт и содержание тротуаров в населенных пунктах, предназначенных для передвижения людей к социально значимым объектам | 2016 г. 2017 г. 2018 г. | 102,078 339,42918 320,81883 | 102,078 339,42918 320,81883 | 0 0 0 | 0 0 0 | -администрация МО Небыловское; -МКУ ЦУ МО Небыловское (по согласованию) | 2016 г. – содержание тротуаров в с. Небылое, с. Андреевское; текущий ремонт тротуара в с. Небылое; 2017 г. – содержание тротуаров в с. Небылое, с. Андреевское; текущий ремонт тротуаров в с. Небылое (300 м); 2018 г. – содержание тротуаров, текущий ремонт тротуаров |  |
| 4. | Обработка территорий населенных пунктов от Борщевика Сосновского | 2016 г. 2017 г. 2018 г. | 0 59,950 59,950 | 0 59,950 59,950 | 0 0 0 | 0 0 0 | -администрация МО Небыловское; -МКУ ЦУ МО Небыловское (по согласованию) | 2017 г. – обработка территории с. Федоровское; 2018 г. - обработка территории МО Небыловское |  |
| 5. | Текущий ремонт моста (перехода) через ручей с. Федоровское | 2016 г. 2017 г. 2018 г. | 0 49,914 0 | 0 49,914 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | -администрация МО Небыловское; -МКУ ЦУ МО Небыловское (по согласованию) | 2017 г. – текущий ремонт моста (перехода) через ручей с. Федоровское |  |
| 6. | Текущий ремонт мостов (переходов) через ручей с. Небылое | 2016 г. 2017 г. 2018 г. | 0 0 448,85473 | 0 0 448,85473 | 0 0 0 | 0 0 0 | -администрация МО Небыловское; -МКУ ЦУ МО Небыловское (по согласованию) | 2018 г. – текущий ремонт мостов (переходов) через ручей с. Небылое: -в районе д. № 54 по ул. Первомайская (1 шт.); -в районе д. № 10 по ул. Первомайская (1 шт.) |  |
| 7. | Создание детской площадки в с. Чеково | 2016 г. 2017 г. 2018 г. | 0 0 135,120 | 0 0 135,120 | 0 0 0 | 0 0 0 | -администрация МО Небыловское; -МКУ ЦУ МО Небыловское (по согласованию) | 2018 г. – создание 1 объекта |  |
| 8. | Создание и обустройство спортивной площадки в с. Федоровское | 2016 г. 2017 г. 2018 г. | 0 0 1385,640 | 0 0 1385,640 | 0 0 0 | 0 0 0 | -администрация МО Небыловское; -МКУ ЦУ МО Небыловское (по согласованию) | 2018 г. – создание 1 объекта |  |
| 9. | Оформление документов на земельные участки, занятые кладбищами | 2016 г. 2017 г. 2018 г. | 0 0 93,000 | 0 0 93,000 | 0 0 0 | 0 0 0 | -администрация МО Небыловское; -МКУ ЦУ МО Небыловское (по согласованию) | 2018 г. – оформление документов на 27 земельных участков |  |
| ИТОГО по годам: | 2016 г. 2017 г. 2018 г. | 1087,7454 1810,16418 3601,38658 | 1087,7454 1810,16418 3601,38658 | 0 0 0 | 0 0 0 | Х | Х | Х |
| ВСЕГО: | Х | 6499,29616 | 6499,29616 | 0 | 0 | Х | Х | Х |