9. Перечень основных мероприятий программы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполне-ния | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты | Связь с показателями программы (целевые индикаторы) | Последствия не реализации программы (мероприятий программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (МКД), в том числе (по годам): | Х | Администрация МО Небыловское | Благоустройство 8623,7 м2 дворовых территорий, в том числе (по годам): | % благоустроенных дворовых территорий/ общая площадь благоустроенных дворовых территорий: в 2019 г. – 31% / 5564,3 м2; в 2020 г. – 17% / 3059,4 м2. | Снижение уровня комфортности проживания жителей МКД |
| 1.1. | - Организация проведения общих собраний собственников МКД в целях уточнения минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий; - Анализ дизайн – проектов и определение (уточнение) стоимости работ по благоустройству дворовых территорий. | 2018 г. | Администрация МО Небыловское | Х |  |  |
| 1.2. | Благоустройство дворовых территорий МКД в с. Андреевское ул. Гагарина дома №№ 1, 2, 3, 4 | 2019 г. | Администрация МО Небыловское | 5564,3 м2 |  |  |
| 1.3. | Благоустройство дворовых территорий МКД в с. Шихобалово дома №№ 1, 2 | 2020 г. | Администрация МО Небыловское | 3059,4 м2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Благоустройство территорий общего пользования (общественных территорий), в том числе (по годам): | Х | Администрация МО Небыловское | Благоустройство 3500 м2 территорий общего пользования (общественных территорий), в том числе (по годам): | % благоустроенных территорий общего пользования (общественных территорий)/ общая площадь благоустроенных территорий общего пользования (общественных территорий): 2021 г. – 37% / 1300 м2; 2022 г. – 63% / 2200 м2. | Снижение уровня комфортности проживания жителей сельской местности |
| 2.1. | Благоустройство Центральной площади с. Небылое | 2021 г. | Администрация МО Небыловское | 1300 м2 |  |  |
| 2.2. | Благоустройство Центральной площади с. Шихобалово | 2022 г. | Администрация МО | 2200 м2 |  |  |

- Сведения о показателях (целевых индикаторах) программы и их значениях.

| № п/п | Наименование показателя (целевого индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по годам реализации | ИТОГО: |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Число благоустроенных дворовых территорий* | Процент (%) | Х | 31 | 17 | Х | Х | 48 |
|  |  | Общая площадь благоустроенных дворовых территорий (м2) | Х | 5564,3 | 3059,4 | Х | Х | 8623,7 |
| 2 | Число благоустроенных территорий общего пользования (общественных территорий) | Процент (%) | Х | Х | Х | 37 | 63 | 100 |
|  |  | Общая площадь благоустроенных дворовых территорий (м2) | Х | Х | Х | 1300 | 2200 | 3500 |

* При успешной реализации Программы планируется последующее проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД в целях доведения доли благоустроенных дворовых территорий МКД до 100%.

- Ресурсное обеспечение реализации программы.

| № п/п | Наименование программы, основного программного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство дворовых территорий в населенных пунктах муниципального образования Небыловское на 2018-2022 гг.» | Областной бюджет | 7768,00 | 0 | 1410,00 | 658,00 | 2375,00 | 3325,00 |
|  |  | Бюджет МО Небыловское | 366,00 | 0 | 45,00 | 21,00 | 125,00 | 175,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 66,00 | 0 | 45,00 | 21,00 | 0 | 0 |
|  |  | ИТОГО по программе: | 8200,00 | 0 | 1500,00 | 700,00 | 2500,00 | 3500,00 |
| 2 | Основное программное мероприятие: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: 2019 г. - Благоустройство дворовых территорий МКД в с. Андреевское ул. Гагарина дома №№ 1, 2, 3, 4; 2020 г. - Благоустройство дворовых территорий МКД в с. Шихобалово дома №№ 1, 2 | Областной бюджет | 2068,00 | 0 | 1410,00 | 658,00 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО Небыловское | 66,00 | 0 | 45,00 | 21,00 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 66,00 | 0 | 45,00 | 21,00 | 0 | 0 |
|  |  | ИТОГО: | 2200,00 | 0 | 1500,00 | 700,00 | 0 | 0 |
| 3 | Основное программное мероприятие: Благоустройство территорий общего пользования (общественных территорий): 2021 г. - Благоустройство Центральной площади с. Небылое; 2022 г. - Благоустройство Центральной площади с. Шихобалово | Областной бюджет | 5700,00 | 0 | 0 | 0 | 2375,00 | 3325,00 |
|  |  | Бюджет МО Небыловское | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 125,00 | 175,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ИТОГО: | 6000,00 | 0 | 0 | 0 | 2500,00 | 3500,00 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Благоустройство дворовых и общественных территорий в населенных пунктах муниципального образования Небыловское

на 2018-2022 гг.»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и благоустройства территорий общего пользования (общественных территорий), включенных в муниципальную программу

«Благоустройство дворовых и общественных территорий в населенных пунктах муниципального образования Небыловское на 2018-2022 гг.»

- Общие положения.

  - Настоящий порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и благоустройства территорий общего пользования (общественных территорий), включенных в муниципальную программу «Благоустройство дворовых и общественных территорий в населенных пунктах муниципального образования Небыловское на 2018-2022 гг.» (далее соответственно – Порядок, программа) устанавливает процедуру разработки, обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и дизайн-проектов благоустройства территорий общего пользования (общественных территорий) (далее при совместном упоминании – дизайн-проекты), а также их утверждение в рамках реализации программы.

  - Под дизайн-проектом понимается графический или текстовый материал, включающий в себя изображение дворовой территории, территории общего пользования (общественной территории), с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектно-сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения соответствующей территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

- Разработка дизайн-проектов

  - Разработка дизайн-проектов осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами, Правилами благоустройства территории муниципального образования Небыловское, а также в соответствии с настоящей программой.

  - Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий осуществляется заинтересованными лицами.

Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах (МКД), собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Разработка дизайн-проекта дворовой территории осуществляется с учетом видов работ, выбранных из минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, согласно настоящего Порядка.

  - Разработанные дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий передаются в Администрацию МО Небыловское (далее – Администрация) в целях выявления их соответствия действующим нормам, правилам, программе. Для проверки соответствия дизайн-проектов дворовых территорий действующим нормам, правилам, программе Администрацией может создаваться комиссия с привлечением представителей общественности (заинтересованных и иных лиц).

  - Разработка дизайн-проекта благоустройства территорий общего пользования (общественных территорий) осуществляется Администрацией.

- Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проектов

  - В целях общественного обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий Администрация уведомляет уполномоченных лиц, которые вправе действовать в интересах заинтересованных лиц (далее – уполномоченные лица), о готовности дизайн-проекта благоустройства дворовой территории. Данное уведомление осуществляется в течение не более 2 (двух) дней с момента предусмотренной п. 2.4 Порядка проверки дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.

  - Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории и передачу его в Администрацию для утверждения.

  - Общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства территорий общего пользования (общественных территорий) осуществляется путем размещения соответствующих дизайн-проектов благоустройства территорий общего пользования (общественных территорий) на официальном сайте Администрации http://nebyloe.yp33.ru

  - Срок общественного обсуждения дизайн-проектов не должен превышать                    10 (десяти) дней.

  - Утверждение соответствующего дизайн-проекта осуществляется Администрацией в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня окончания общественного обсуждения дизайн-проекта.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство дворовых и общественных территорий в населенных пунктах муниципального образования Небыловское

на 2018-2022 гг.»

ПОРЯДОК

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу

«Благоустройство дворовых и общественных территорий в населенных пунктах муниципального образования Небыловское на 2018-2022 гг.»

- Общие положения.

  - Настоящий порядок аккумулирования и расходования средств, направляемых заинтересованными лицами на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Благоустройство дворовых и общественных территорий в населенных пунктах муниципального образования Небыловское на 2018-2022 гг.» (далее соответственно – Порядок, программа), регламентирует процедуру аккумулирования средств, направляемых заинтересованными лицами на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (МКД), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

  - Заинтересованные лица – собственники помещений в МКД, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

  - Форма финансового участия заинтересованных лиц – доля финансового участия заинтересованных лиц (граждан) в выполнении минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории в размере, определенном общим собранием собственников жилых помещений МКД от общей стоимости предлагаемых мероприятий по благоустройству дворовой территории.

  - Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, финансируемые за счет бюджетных средств, осуществляются по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий.

1.4.1 Минимальный перечень работ включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

1.4.2. Дополнительный перечень работ включает в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок (комплексов);

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- оборудование мест отдыха;

- оборудование контейнерных площадок;

- другое (тротуары, ограждения не выше 0,7 м).

  - Нормативная стоимость работ по благоустройству (единичные расценки работ по благоустройству) определяется на основании изучения (анализа) рынка.

  - Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании собственников помещений МКД, проводимом в соответствии с жилищным законодательством РФ.

- Формы финансового участия.

  - При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере, обозначенном протоколом общего собрания собственников жилых помещений МКД от общей стоимости предлагаемых мероприятий по благоустройству дворовой территории.

  - При выполнении работ по благоустройству дворовой территории собственники жилых помещений МКД, дворовая территория которого подлежит благоустройству, обеспечивают благоприятные условия для работы подрядной организации, выполняющей работы по благоустройству данной территории.

- Условия аккумулирования и расходования средств.

  - При принятии решения на общем собрании собственников помещений МКД о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории и наличии дизайн-проекта по благоустройству данной территории, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета муниципального образования Небыловское (далее - Администрация).

  - В целях обеспечения финансового участия заинтересованных лиц (граждан) в реализации по благоустройству дворовой территории для зачисления денежных средств заинтересованных лиц Администрация заключает соглашение с организацией, осуществляющей управление МКД (далее – управляющая организация), в котором определяется перечень работ, порядок и сумма перечисления денежных средств.

  - Перечисление денежных средств управляющей организацией осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение указанного обязательства определяется в вышеуказанном соглашении.

  - Администрация обеспечивает учет поступающих от управляющей организации денежных средств в разрезе МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

  - Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется на финансирование перечня работ по благоустройству дворовой территории, включенной в дизайн-проект соответствующей дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

- Контроль за соблюдением условий Порядка.

  - Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств управляющих организаций осуществляется Администрацией в соответствии с бюджетным законодательством РФ.

  - Администрация обеспечивает возврат управляющим организациям аккумулированных денежных средств в срок до 31 декабря текущего года при условии:

а) экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

б) неисполнения работ по благоустройству дворовой территории МКД по вине подрядной организации;

в) не предоставления управляющими организациями доступа к проведению благоустройства дворовой территории.