ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НЕБЫЛОВСКОЕ

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                                                                                     №

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство дворовых и общественных территорий в населенных пунктах муниципального образования Небыловское на 2018-2022 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», Государственной программы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области на 2018-2022 гг.», руководствуясь Постановлением Правительства РФ               от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», в целях благоустройства территорий населенных пунктов муниципального образования Небыловское, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство дворовых и общественных территорий в населенных пунктах муниципального образования Небыловское на 2018-2022 гг.» (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению в сети Интернет.

Глава администрации                                                                              С. Б. Анисимов

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования Небыловское

Юрьев-Польского района Владимирской области

от _______________ № ________

Муниципальная программа «Благоустройство дворовых и общественных территорий

в населенных пунктах муниципального образования Небыловское

на 2018-2022 гг.»

- Паспорт муниципальной программы «Благоустройство дворовых и общественных территорий в населенных пунктах муниципального образования Небыловское              на 2018-2022 гг.»

| Наименование программы: | Муниципальная программа «Благоустройство дворовых и общественных территорий в населенных пунктах муниципального образования Небыловское на 2018-2022 гг.» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы: | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»; Государственная программа Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области на 2018-2022 гг.» |
| Муниципальный заказчик программы: | Администрация муниципального образования Небыловское |
| Основной разработчик программы: | Администрация муниципального образования Небыловское |
| Цели программы: | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в населенных пунктах муниципального образования Небыловское; - Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (общественных территорий) в населенных пунктах муниципального образования Небыловское. |
| Задачи программы: | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (МКД); - Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (общественных территорий); - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования (общественных территорий) в населенных пунктах МО Небыловское. |
| Сроки реализации программы: | 2018 - 2022 годы |
| Основные мероприятия программы | - Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (МКД); - Благоустройство территорий общего пользования (общественных территорий). Конкретные мероприятия по благоустройству предусматриваются в дизайн-проектах благоустройства дворовых территорий и дизайн-проектах благоустройства территорий общего пользования (общественных территорий). |
| Участники (исполнители) основных мероприятий программы: | Администрация муниципального образования Небыловское; Собственники многоквартирных домов (МКД) - при принятии собственниками общего имущества МКД решения о финансовом участии в программе – в части реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД. |
| Объем и источники финансирования программы: | Общий объем финансирования программы составляет 8200,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - средства областного бюджета – 7768,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 г. – 0 рублей, 2019 г. – 1410, 00 тыс. рублей, 2020 г. – 658,00 тыс. рублей, 2021 г. – 2375,00 тыс. рублей, 2022 г. – 3325,00 тыс. рублей; - средства бюджета МО Небыловское – 366,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 г. – 0 рублей, 2019 г. – 45,00 тыс. рублей, 2020 г. – 21,00 тыс. рублей, 2021 г. – 125,00 тыс. рублей, 2022 г. – 175,00 тыс. рублей; - внебюджетные средства (при принятии собственниками общего имущества МКД решения о финансовом участии в программе (в части благоустройства дворовых территорий МКД))-66,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 г. – 0 рублей, 2019 г. – 45,00 тыс. рублей, 2020 г. – 21,00 тыс. рублей, 2021 г. – 0 рублей, 2022 г. – 0 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы: | Реализация мероприятий программы позволит достигнуть следующих результатов: - Увеличение числа благоустроенных дворовых территорий: в 2019 г. – 31% / 5564,3 м2; в 2020 г. – 17% / 3059,4 м2; - Увеличение числа благоустроенных территорий общего пользования (общественных территорий): в 2021 г. – 37% / 1300 м2; в 2022 г. – 63% / 2200 м2. |
| Контроль за исполнением программы: | Контроль за исполнением программы, в том числе отдельных её мероприятий осуществляют: - Администрация муниципального образования Небыловское |

2. Общая характеристика сферы реализации программы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз развития.

Благоустройство территории МО Небыловское осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, иными нормативными-правовыми актами субъекта РФ и соответствующего ОМСУ, в том числе Правилами благоустройства территории муниципального образования Небыловское. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (МКД) осуществляется, в частности, в рамках жилищного законодательства РФ.

В населенных пунктах регулярно проводятся работы по окашиванию травы, удалению представляющих опасность деревьев, работы по уличному освещению и иные работы по благоустройству в рамках действующего законодательства и соответствующих муниципальных программ.

Общая площадь дворовых территорий МКД в МО Небыловское составляет 17709,6 м2. Все они нуждаются в благоустройстве.

Наиболее острой проблемой состояния дворовых территорий являются разбитые дворовые проезды, недостаточное количество на данных территориях детских и (или) спортивных площадок.

На территории населенных пунктов МО Небыловское наиболее посещаемыми территориями общего пользования являются:

- центральная территория с. Небылое вблизи Свято-Успенского Косьма-Яхромского мужского монастыря, на которой расположены: памятник павшим воинам Великой Отечественной войны, памятник В. И. Ленину, спортивно-игровая площадка – Центральная площадь с. Небылое;

- центральная территория с. Шихобалово вблизи МБУК «Шихобаловский СДК», на которой расположены: памятник павшим воинам Великой Отечественной войны, спортивная площадка – Центральная площадь с. Шихобалово.

Общая площадь наиболее посещаемых территорий общего пользования составляет   3500 м2. Данные территории нуждаются в выполнении работ по приданию им более современного вида, устройству дополнительных элементов благоустройства.

Настоящая программа определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов в сфере благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования (общественных территорий).

Целевая направленность программы определяется необходимостью решения задач в части благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования (общественных территорий) в населенных пунктах МО Небыловское.

- Цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые результаты программы, сроки и этапы её реализации.

Основными целями программы являются:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий в населенных пунктах муниципального образования Небыловское;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (общественных территорий) в населенных пунктах муниципального образования Небыловское.

Программа предполагает решение задач по повышению уровня благоустройства дворовых территорий МКД, благоустройству территорий общего пользования (общественных территорий), повышению уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования в населенных пунктах МО Небыловское.

Запланированные мероприятия по благоустройству направлены на увеличение показателей благоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования в населенных пунктах МО Небыловское.

Программа позволит достичь следующих результатов:

- Увеличение числа благоустроенных дворовых территорий:

- в 2019 г. – 31% / 5564,3 м2;

- в 2020 г. – 17% / 3059,4 м2;

- Увеличение числа благоустроенных территорий общего пользования (общественных территорий):

- в 2021 г. – 37% / 1300 м2;

- в 2022 г. – 63% / 2200 м2.

Программа реализуется в период 2018 – 2022 гг.

- Обобщенная характеристика основных мероприятий программы.

Программа предусматривает выполнение основных мероприятий, входящих в состав программы, в том числе:

- Благоустройство дворовых территорий МКД.

К работам по благоустройству дворовых территорий относятся:

а) Минимальный перечень работ по благоустройству:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

б) Дополнительный перечень работ по благоустройству:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок (комплексов);

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- оборудование мест отдыха;

- оборудование контейнерных площадок;

- другое (тротуары, ограждения не выше 0,7 м).

Решение о перечне работ по благоустройству дворовой территории принимают собственники МКД на собраниях.

- Благоустройство территорий общего пользования (общественных территорий).

Перечень основных мероприятий Программы указан в разделе 9 Программы.

Конкретные мероприятия по благоустройству дворовых территорий МКД и территорий общего пользования (общественных территорий) предусматриваются в соответствующих дизайн-проектах благоустройства дворовых территорий и благоустройства территорий общего пользования (общественных территорий). Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и благоустройства территорий общего пользования (общественных территорий) указан в приложении № 1 к Программе.

- Ресурсное обеспечение программы.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального бюджет, бюджета Владимирской области, бюджета МО Небыловское, а также внебюджетных средств (в части благоустройства дворовых территорий - в случае принятии собственниками общего имущества МКД решения о финансовом участии в программе).

Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета и бюджета субъекта определяется нормативными правовым актами Правительства РФ и субъекта РФ соответственно.

Планируемый объем ресурсного обеспечения реализации программы приведен в разделе 11 программы.

Аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц (внебюджетных средств), направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определен Порядком в соответствии с приложением № 2 к Программе.

- Прогноз конечных результатов реализации программы.

В результате реализации программы планируется:

- Увеличение числа благоустроенных дворовых территорий:

- в 2019 г. – 31% / 5564,3 м2;

- в 2020 г. – 17% / 3059,4 м2;

- Увеличение числа благоустроенных территорий общего пользования (общественных территорий):

- в 2021 г. – 37% / 1300 м2;

- в 2022 г. – 63% / 2200 м2.

Реализация мероприятий программы позволит улучшить комфортное проживание населения МО Небыловское, повысить уровень благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования (общественных территорий) в населенных пунктах                        МО Небыловское.

- Порядок и методика оценки эффективности программы.

Оценка эффективности реализации Программы определяется на основе расчётов по следующей формуле:

Тф

Э  =  -------- х 100%

Тн

где:

Э – эффективность реализации Программы (в процентах);

Тф – фактические индикаторы, достигнутые в ходе реализации Программы /освоено/:

а/  освоение средств (тыс. руб.);

б/  выполнение мероприятий программы (количество, объем);

Тн -  нормативные индикаторы, утвержденные Программой /выделено по плану/:

а/  плановые ассигнования (тыс. руб.);

б/  запланированные мероприятия (количество, объем).

В целях оценки степени достижения запланированных результатов программы устанавливаются следующие критерии:

- если значение эффективности Э равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как высокая;

- если значение эффективности Э равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как удовлетворительная;

- если значение эффективности Э меньше 50%, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как неудовлетворительная.

- Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы.

В рамках реализации программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение целей и задач программы:

- Недостаточное ресурсное обеспечение программы. Сокращение финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями является существенным риском;

- Отсутствие ресурсного обеспечения программы за счет внебюджетных средств создаст угрозу срыва решения задач.

В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются:

- стимулирование привлечения внебюджетных источников;

- расширение числа возможных источников финансирования мероприятий по оптимизации издержек и повышению эффективности управления.

9. Перечень основных мероприятий программы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполне-ния | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты | Связь с показателями программы (целевые индикаторы) | Последствия не реализации программы (мероприятий программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (МКД), в том числе (по годам): | Х | Администрация МО Небыловское | Благоустройство 8623,7 м2 дворовых территорий, в том числе (по годам): | % благоустроенных дворовых территорий/ общая площадь благоустроенных дворовых территорий: в 2019 г. – 31% / 5564,3 м2; в 2020 г. – 17% / 3059,4 м2. | Снижение уровня комфортности проживания жителей МКД |
| 1.1. | - Организация проведения общих собраний собственников МКД в целях уточнения минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий; - Анализ дизайн – проектов и определение (уточнение) стоимости работ по благоустройству дворовых территорий. | 2018 г. | Администрация МО Небыловское | Х |  |  |
| 1.2. | Благоустройство дворовых территорий МКД в с. Андреевское ул. Гагарина дома №№ 1, 2, 3, 4 | 2019 г. | Администрация МО Небыловское | 5564,3 м2 |  |  |
| 1.3. | Благоустройство дворовых территорий МКД в с. Шихобалово дома №№ 1, 2 | 2020 г. | Администрация МО Небыловское | 3059,4 м2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Благоустройство территорий общего пользования (общественных территорий), в том числе (по годам): | Х | Администрация МО Небыловское | Благоустройство 3500 м2 территорий общего пользования (общественных территорий), в том числе (по годам): | % благоустроенных территорий общего пользования (общественных территорий)/ общая площадь благоустроенных территорий общего пользования (общественных территорий): 2021 г. – 37% / 1300 м2; 2022 г. – 63% / 2200 м2. | Снижение уровня комфортности проживания жителей сельской местности |
| 2.1. | Благоустройство Центральной площади с. Небылое | 2021 г. | Администрация МО Небыловское | 1300 м2 |  |  |
| 2.2. | Благоустройство Центральной площади с. Шихобалово | 2022 г. | Администрация МО | 2200 м2 |  |  |

- Сведения о показателях (целевых индикаторах) программы и их значениях.

| № п/п | Наименование показателя (целевого индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по годам реализации | ИТОГО: |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Число благоустроенных дворовых территорий* | Процент (%) | Х | 31 | 17 | Х | Х | 48 |
|  |  | Общая площадь благоустроенных дворовых территорий (м2) | Х | 5564,3 | 3059,4 | Х | Х | 8623,7 |
| 2 | Число благоустроенных территорий общего пользования (общественных территорий) | Процент (%) | Х | Х | Х | 37 | 63 | 100 |
|  |  | Общая площадь благоустроенных дворовых территорий (м2) | Х | Х | Х | 1300 | 2200 | 3500 |

* При успешной реализации Программы планируется последующее проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД в целях доведения доли благоустроенных дворовых территорий МКД до 100%.

- Ресурсное обеспечение реализации программы.

| № п/п | Наименование программы, основного программного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство дворовых территорий в населенных пунктах муниципального образования Небыловское на 2018-2022 гг.» | Областной бюджет | 7768,00 | 0 | 1410,00 | 658,00 | 2375,00 | 3325,00 |
|  |  | Бюджет МО Небыловское | 366,00 | 0 | 45,00 | 21,00 | 125,00 | 175,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 66,00 | 0 | 45,00 | 21,00 | 0 | 0 |
|  |  | ИТОГО по программе: | 8200,00 | 0 | 1500,00 | 700,00 | 2500,00 | 3500,00 |
| 2 | Основное программное мероприятие: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: 2019 г. - Благоустройство дворовых территорий МКД в с. Андреевское ул. Гагарина дома №№ 1, 2, 3, 4; 2020 г. - Благоустройство дворовых территорий МКД в с. Шихобалово дома №№ 1, 2 | Областной бюджет | 2068,00 | 0 | 1410,00 | 658,00 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО Небыловское | 66,00 | 0 | 45,00 | 21,00 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 66,00 | 0 | 45,00 | 21,00 | 0 | 0 |
|  |  | ИТОГО: | 2200,00 | 0 | 1500,00 | 700,00 | 0 | 0 |
| 3 | Основное программное мероприятие: Благоустройство территорий общего пользования (общественных территорий): 2021 г. - Благоустройство Центральной площади с. Небылое; 2022 г. - Благоустройство Центральной площади с. Шихобалово | Областной бюджет | 5700,00 | 0 | 0 | 0 | 2375,00 | 3325,00 |
|  |  | Бюджет МО Небыловское | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 125,00 | 175,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ИТОГО: | 6000,00 | 0 | 0 | 0 | 2500,00 | 3500,00 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Благоустройство дворовых и общественных территорий в населенных пунктах муниципального образования Небыловское

на 2018-2022 гг.»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и благоустройства территорий общего пользования (общественных территорий), включенных в муниципальную программу

«Благоустройство дворовых и общественных территорий в населенных пунктах муниципального образования Небыловское на 2018-2022 гг.»

- Общие положения.

  - Настоящий порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и благоустройства территорий общего пользования (общественных территорий), включенных в муниципальную программу «Благоустройство дворовых и общественных территорий в населенных пунктах муниципального образования Небыловское на 2018-2022 гг.» (далее соответственно – Порядок, программа) устанавливает процедуру разработки, обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и дизайн-проектов благоустройства территорий общего пользования (общественных территорий) (далее при совместном упоминании – дизайн-проекты), а также их утверждение в рамках реализации программы.

  - Под дизайн-проектом понимается графический или текстовый материал, включающий в себя изображение дворовой территории, территории общего пользования (общественной территории), с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектно-сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения соответствующей территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

- Разработка дизайн-проектов

  - Разработка дизайн-проектов осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами, Правилами благоустройства территории муниципального образования Небыловское, а также в соответствии с настоящей программой.

  - Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий осуществляется заинтересованными лицами.

Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах (МКД), собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Разработка дизайн-проекта дворовой территории осуществляется с учетом видов работ, выбранных из минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, согласно настоящего Порядка.

  - Разработанные дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий передаются в Администрацию МО Небыловское (далее – Администрация) в целях выявления их соответствия действующим нормам, правилам, программе. Для проверки соответствия дизайн-проектов дворовых территорий действующим нормам, правилам, программе Администрацией может создаваться комиссия с привлечением представителей общественности (заинтересованных и иных лиц).

  - Разработка дизайн-проекта благоустройства территорий общего пользования (общественных территорий) осуществляется Администрацией.

- Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проектов

  - В целях общественного обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий Администрация уведомляет уполномоченных лиц, которые вправе действовать в интересах заинтересованных лиц (далее – уполномоченные лица), о готовности дизайн-проекта благоустройства дворовой территории. Данное уведомление осуществляется в течение не более 2 (двух) дней с момента предусмотренной п. 2.4 Порядка проверки дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.

  - Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории и передачу его в Администрацию для утверждения.

  - Общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства территорий общего пользования (общественных территорий) осуществляется путем размещения соответствующих дизайн-проектов благоустройства территорий общего пользования (общественных территорий) на официальном сайте Администрации http://nebyloe.yp33.ru

  - Срок общественного обсуждения дизайн-проектов не должен превышать                    10 (десяти) дней.

  - Утверждение соответствующего дизайн-проекта осуществляется Администрацией в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня окончания общественного обсуждения дизайн-проекта.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство дворовых и общественных территорий в населенных пунктах муниципального образования Небыловское

на 2018-2022 гг.»

ПОРЯДОК

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу

«Благоустройство дворовых и общественных территорий в населенных пунктах муниципального образования Небыловское на 2018-2022 гг.»

- Общие положения.

  - Настоящий порядок аккумулирования и расходования средств, направляемых заинтересованными лицами на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Благоустройство дворовых и общественных территорий в населенных пунктах муниципального образования Небыловское на 2018-2022 гг.» (далее соответственно – Порядок, программа), регламентирует процедуру аккумулирования средств, направляемых заинтересованными лицами на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (МКД), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

  - Заинтересованные лица – собственники помещений в МКД, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

  - Форма финансового участия заинтересованных лиц – доля финансового участия заинтересованных лиц (граждан) в выполнении минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории в размере, определенном общим собранием собственников жилых помещений МКД от общей стоимости предлагаемых мероприятий по благоустройству дворовой территории.

  - Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, финансируемые за счет бюджетных средств, осуществляются по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий.

1.4.1 Минимальный перечень работ включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

1.4.2. Дополнительный перечень работ включает в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок (комплексов);

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- оборудование мест отдыха;

- оборудование контейнерных площадок;

- другое (тротуары, ограждения не выше 0,7 м).

  - Нормативная стоимость работ по благоустройству (единичные расценки работ по благоустройству) определяется на основании изучения (анализа) рынка.

  - Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании собственников помещений МКД, проводимом в соответствии с жилищным законодательством РФ.

- Формы финансового участия.

  - При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере, обозначенном протоколом общего собрания собственников жилых помещений МКД от общей стоимости предлагаемых мероприятий по благоустройству дворовой территории.

  - При выполнении работ по благоустройству дворовой территории собственники жилых помещений МКД, дворовая территория которого подлежит благоустройству, обеспечивают благоприятные условия для работы подрядной организации, выполняющей работы по благоустройству данной территории.

- Условия аккумулирования и расходования средств.

  - При принятии решения на общем собрании собственников помещений МКД о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории и наличии дизайн-проекта по благоустройству данной территории, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета муниципального образования Небыловское (далее - Администрация).

  - В целях обеспечения финансового участия заинтересованных лиц (граждан) в реализации по благоустройству дворовой территории для зачисления денежных средств заинтересованных лиц Администрация заключает соглашение с организацией, осуществляющей управление МКД (далее – управляющая организация), в котором определяется перечень работ, порядок и сумма перечисления денежных средств.

  - Перечисление денежных средств управляющей организацией осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение указанного обязательства определяется в вышеуказанном соглашении.

  - Администрация обеспечивает учет поступающих от управляющей организации денежных средств в разрезе МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

  - Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется на финансирование перечня работ по благоустройству дворовой территории, включенной в дизайн-проект соответствующей дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

- Контроль за соблюдением условий Порядка.

  - Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств управляющих организаций осуществляется Администрацией в соответствии с бюджетным законодательством РФ.

  - Администрация обеспечивает возврат управляющим организациям аккумулированных денежных средств в срок до 31 декабря текущего года при условии:

а) экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

б) неисполнения работ по благоустройству дворовой территории МКД по вине подрядной организации;

в) не предоставления управляющими организациями доступа к проведению благоустройства дворовой территории.