ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Небыловское на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»,

утвержденной постановлением администрации

МО Небыловское от 22.10.2013 № 159

за период 2013 – 2016 гг.

- Информация о изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период:

- постановление администрации МО Небыловское от 30.10.2014 № 168                   о внесении изменений в муниципальную программу;

- постановление администрации МО Небыловское от 05.11.2015 № 255                 о внесении изменений в муниципальную программу;

- постановление администрации МО Небыловское от 28.10.2016 № 182                 о внесении изменений в муниципальную программу;

- постановление администрации МО Небыловское от 30.12.2016 № 241                   о внесении изменений в муниципальную программу.

- Результаты реализации муниципальной программы за отчетный период -

Выполнение основных мероприятий муниципальной программы:

- внедрение энергосберегающего оборудования в системах наружного (уличного) освещения;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий;

- создание оптимальных нормативно-правовых, организационных условий для реализации целей энергосбережения и повышения энергоэффективности.

  - Количество выполненных программных мероприятий:

| Количество мероприятий программы по годам реализации (штук): | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Факт | 3 | 3 | 3 | 3 |

2.2. Объем финансовых средств:

| Финансовое обеспечение мероприятий программы по годам реализации (рублей): | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 780 981 | 1 129 900 | 1 129 900 | 794 456 |
| Факт | 780 981 | 1 129 900 | 1 129 900 | 794 456 |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

Отсутствие достаточного количества средств в бюджете МО Небыловское на реализацию полного перечня мероприятий муниципальной программы.

- Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Небыловское и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы:

| Финансирование мероприятий программы по годам реализации и источникам финансирования (рублей): | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет МО Небыловское | 780 981 | 1 129 900 | 1 129 900 | 794 456 |
| Федеральный бюджет | не предусмат-ривались | не предусмат-ривались | не предусмат-ривались | не предусмат-ривались |
| Областной бюджет | не предусмат-ривались | не предусмат-ривались | не предусмат-ривались | не предусмат-ривались |
| Внебюджетные источники | не предусмат-ривались | не предусмат-ривались | не предусмат-ривались | не предусмат-ривались |

- Результаты оценки эффективности муниципальной программы:

| Количество мероприятий программы (штук): | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Факт | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Результат реализации | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Финансовое обеспечение мероприятий программы (рублей): | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| План | 780 981 | 1 129 900 | 1 129 900 | 794 456 |
| Факт | 780 981 | 1 129 900 | 1 129 900 | 794 456 |
| Результат реализации | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Результат оценки эффективности программы | 80% | 80% | 80% | 80% |

Вывод: Муниципальная программа является эффективной.

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

Исходя из оценки эффективности муниципальной программы, фактической реализации большого процента планируемых основных мероприятий, в целях исполнения органом местного самоуправления законодательно возложенных полномочий в данной сфере деятельности – продолжить реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Небыловское на 2013-2015 годы и на период до 2020 года» в последующие года.

Исполнитель                                                                                            О. Ю. Елисеева