Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования Небыловское

Юрьев-Польского района Владимирской области

от  №

7. Перечень мероприятий и целевые индикаторы Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | Исполнители - ответственные за реализацию мероприятия | Целевые индикаторы | Ожидаемые результаты (количественные и качественные показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | из средств местного бюджета | из средств областного бюджета | из внебюджет-ных источников |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Выявление и устранение несанкционированных свалок на территории МО Небыловское, с принятием мер к собственникам земельных участков, на территории которых размещаются несанкционированные свалки | 2019 г. 2020 г. 2021 г. | 1232,290 1100,0 800,0 | 1232,290 1100,0 800,0 | 0 0 0 | 0 0 0 | -администрация МО Небыловское; -МКУ ЦУ МО Небыловское (по согласованию) | Устранение всех выявленных несанкционированных свалок | - улучшение санитарно-эпидемиологического и экологического состояния населенных пунктов, их внешнего облика; - чистота, порядок, внешняя привлекательность МО Небыловское; - отсутствие (снижение) аварийных и травмоопасных ситуаций; - увеличение числа населения, задействованного в благоустройстве населенных пунктов, поддержании в них чистоты и порядка |
| 2. | Спиливание и уборка создающих угрозу падения (старых, опасных) деревьев | 2019 г. 2020 г. 2021 г. | 144,750 200,0 200,0 | 144,750 200,0 200,0 | 0 0 0 | 0 0 0 | -администрация МО Небыловское; -МКУ ЦУ МО Небыловское (по согласованию) | 2019 г. – 10 шт.; 2020 г. – 20 шт.; 2021 г. – 10 шт. |  |
| 3. | Озеленение территорий | 2019 г. 2020 г. 2021 г. | 0 35,0 0 | 0 35,0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | -администрация МО Небыловское; -МКУ ЦУ МО Небыловское (по согласованию) | 2020 г. – посадка деревьев вдоль тротуаров по ул. Первомайской с. Небылое (200 м.) |  |
| 4. | Текущий ремонт и содержание тротуаров в населенных пунктах, предназначенных для передвижения людей к социально значимым объектам | 2019 г. 2020 г. 2021 г. | 100,0 179,500 100,0 | 100,0 179,500 100,0 | 0 0 0 | 0 0 0 | -администрация МО Небыловское; -МКУ ЦУ МО Небыловское (по согласованию) | Текущий ремонт и содержание тротуаров в с. Небылое, с. Андреевское |  |
| 5. | Содержание и текущий ремонт детских и спортивных площадок | 2019 г. 2020 г. 2021 г. | 0 100,0 100,0 | 0 100,0 100,0 | 0 0 0 | 0 0 0 | -администрация МО Небыловское; -МКУ ЦУ МО Небыловское (по согласованию) | Содержание площадок в с. Небылое, с. Шихобалово, с. Федоровское, с. Чеково |  |
| 6. | Формирование схем размещения площадок для ТКО (твердых коммунальных отходов) | 2019 г. 2020 г. 2021 г. | 100,0 0 0 | 100,0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | -администрация МО Небыловское; -МКУ ЦУ МО Небыловское (по согласованию) | 2019 г. – формирование схем в населенных пунктах |  |
| 7 | Обустройство площадок для ТКО | 2019 г. 2020 г. 2021 г. | 0 100,0 0 | 0 100,0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | -администрация МО Небыловское; -МКУ ЦУ МО Небыловское (по согласованию) | 2020 г. – огораживание, устройство твердого покрытия площадок для ТКО |  |
| 8. | Разработка (реализация) технических условий по уличному освещению населенных пунктов | 2019 г. 2020 г. 2021 г. | 20,0 0 0 | 20,0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | -администрация МО Небыловское; -МКУ ЦУ МО Небыловское (по согласованию) | 2019 г. – реализация технических условий по уличному освещению населенных пунктов: д. Васильевка, д. Звенцово, д. Баскаки, д. Слуда |  |
| 9. | Формирование земельных участков, занятых кладбищами | 2019 г. 2020 г. 2021 г. | 94,0 0 0 | 94,0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | -администрация МО Небыловское; -МКУ ЦУ МО Небыловское (по согласованию) | 2019 г. - межевание земельных участков, занятых кладбищами |  |
| ИТОГО по годам: | 2019 г. 2020 г. 2021 г. | 1691,040 1714,500 1200,0 | 1691,040 1714,500 1200,0 | 0 0 0 | 0 0 0 | Х | Х | Х |
| ВСЕГО: | Х | 4605,540 | 4605,540 | 0 | 0 | Х | Х | Х |