ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

к годовому отчёту о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Небыловское на 2021-2023 годы и на период по 2025 год»

| Наименование муниципальной программы: | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Небыловское на 2021-2023 годы и на период по 2025 год» |
| --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя: | - Администрация муниципального образования Небыловское Юрьев-Польского района Владимирской области - Муниципальное казенное учреждение «Центр услуг муниципального образования Небыловское» |
| Отчётный год: | 2023 |
| Дата составления отчёта: | «27» февраля 2024 г. |
| Должность, ФИО, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: | Заместитель главы администрации Елисеева Ольга Юрьевна Тел.: 8 (49246) 5-43-51 E-mail: nebyloe@yp33.ru |
| Глава администрации МО Небыловское | ____________________ С. Б. Анисимов |

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Небыловское на 2021-2023 годы и на период по 2025 год»,

утвержденной постановлением администрации

МО Небыловское от 31.08.2020 № 79

за 2023 год

- Информация о изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период:

- постановление администрации МО Небыловское от 21.08.2023 № 50                    о внесении изменений в муниципальную программу;

- постановление администрации МО Небыловское от 14.11.2023 № 83                    о внесении изменений в муниципальную программу;

- постановление администрации МО Небыловское от 22.12.2023 № 104                    о внесении изменений в муниципальную программу.

- Результаты реализации муниципальной программы за отчетный период:

- Выполнение программного мероприятия – Установка светильников наружного (уличного) освещения с применением светодиодных ламп, замена существующих не энергосберегающих лам светодиодными, замена оборудования;

- Выполнение программного мероприятия – Приобретение оборудования для целей электроснабжения;

- Выполнение программного мероприятия – Оплата электрической энергии;

- Выполнение программного мероприятия – Ежегодное заполнение и размещение деклараций о потреблении энергетических ресурсов.

  - Количество выполненных программных мероприятий:

| Количество выполненных программных мероприятий (штук): | 2024 год |
| --- | --- |
| План | 4 |
| Факт | 4 |

2.1.1. Выполнение (реализация) программных мероприятий по показателям (целевым индикаторам) программы:

| Наименование показателя (целевого индикатора) | Значение показателя | Числовое значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Доля светильников наружного (уличного) освещения с применением светодиодных ламп от общего числа установленных источников света | Процент (%) | 90 | 90 |
| Количество зданий муниципальной собственности полностью оснащенных энергосберегающими источниками электрической энергии для обеспечения освещенности | Единиц (Ед.) | 0 | 0 |
| Количество размещенных деклараций о потреблении энергетических ресурсов | Единиц (Ед.) | 3 | 3 |

2.2. Объем финансовых средств:

| Объем финансовых средств (тыс. рублей): | 2023 год |
| --- | --- |
| План | 1 575,96389 |
| Факт | 1 575,96389 |

- Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы:

В структуре муниципальной программы отсутствуют подпрограммы.

- Анализ факторов (рисков), повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

Отсутствие подрядных организаций, готовых провести необходимые работы по установке в зданиях муниципальной собственности энергосберегающих источников электрической энергии для обеспечения освещенности зданий, в том числе по модернизации электросетей в зданиях.

- Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Небыловское и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы:

| Финансирование мероприятий программы по источникам финансирования (тыс. рублей)/ (% от общей суммы): | 2023 год |
| --- | --- |
| Бюджет ОМСУ (Бюджет МО Небыловское) | 1 575,96389 (100%) |
| Федеральный бюджет | не предусматривались |
| Областной бюджет | не предусматривались |
| Внебюджетные источники | не предусматривались |
| ИТОГО: | 1 575,96389 |

- Результаты оценки эффективности муниципальной программы:

| Количество выполненных программных мероприятий (штук): | 2023 год |
| --- | --- |
| План | 4 |
| Факт | 4 |
| Результат реализации | 100% |
| Объем финансовых средств (тыс. рублей): | 2023 год |
| План | 1 575,96389 |
| Факт | 1 575,96389 |
| Результат реализации | 100% |
| Результат оценки эффективности | эффективна |

6.1. Результаты оценки эффективности программных мероприятий по показателям (целевым индикаторам) программы:

| Наименование показателя (целевого индикатора) | Значение показателя | Числовое значение показателя | Результат реализации (оценка эффективности) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Доля светильников наружного (уличного) освещения с применением светодиодных ламп от общего числа установленных источников света | Процент (%) | 90 | 90 | 100% (суммарная степень достижения показателя = 1) |
| Количество зданий муниципальной собственности полностью оснащенных энергосберегающими источниками электрической энергии для обеспечения освещенности | Единиц (Ед.) | 0 | 0 | х |
| Количество размещенных деклараций о потреблении энергетических ресурсов | Единиц (Ед.) | 3 | 3 | 100% (суммарная степень достижения показателя = 1) |

Вывод: Муниципальная программа является эффективной.

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

Исходя из оценки эффективности муниципальной программы, в целях исполнения органом местного самоуправления законодательно возложенных полномочий в данной сфере деятельности, предлагается продолжить её реализацию в последующие годы.

### Таблица 7

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

за 2023 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица изме-рения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Небыловское на 2021-2023 годы и на период по 2025 год» | х |
|  | Показатель (индикатор): | х |
|  | Количество выполненных программных мероприятий | Шт. | 3 | 4 | 4 | х |
|  | Доля светильников наружного (уличного) освещения с применением светодиодных ламп от общего числа установленных источников света | % | 90 | 90 | 90 | х |
|  | Количество зданий муниципальной собственности полностью оснащенных энергосберегающими источниками электрической энергии для обеспечения освещенности | Единиц | 0 | 0 | 0 | х |
|  | Количество размещенных деклараций о потреблении энергетических ресурсов | Единиц | х | 3 | 3 | х |

### Таблица 8

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

за 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты (тыс. рублей) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | заплани- рованные | достиг- нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Небыловское на 2021-2023 годы и на период по 2025 год» |
|  | Мероприятие 1: Установка светильников наружного (уличного) освещения с применением светодиодных ламп, замена существующих не энергосберегающих лам светодиодными, замена оборудования | Администрация МО Небыловское, МКУ «ЦУ МО Небыловское» | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 170,87842 | 170,87842 | отсутствуют |
|  | Мероприятие 2: Приобретение оборудования для целей электроснабжения | Администрация МО Небыловское, МКУ «ЦУ МО Небыловское» | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 200,0 | 200,0 | отсутствуют |
|  | Мероприятие 3: Оплата электрической энергии | Администрация МО Небыловское, МКУ «ЦУ МО Небыловское» | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 1 205,08547 | 1 205,08547 | отсутствуют |
|  | Мероприятие 4: Ежегодное заполнение и размещение деклараций о потреблении энергетических ресурсов | Администрация МО Небыловское, МКУ «ЦУ МО Небыловское» | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | Реализация мероприятия (без привлечения финанси-рования) | Реализация мероприятия (без привлечения финанси-рования) | отсутствуют |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "отсутствуют".

### Таблица 9

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального образования Небыловское на реализацию муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств бюджета муниципального образования Небыловское | Код бюджетной классификации <*> | Расходы по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджет- ная роспись на отчетную дату <*> | кассовое испол- нение | освоение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| муниципальная программа | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Небыловское на 2021-2023 годы и на период по 2025 год | Администрация МО Небыловское, МКУ «ЦУ МО Небыловское» | х | х | х | х | 800,0 | 1575,96389 | 1575,96389 | 1575,96389 |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности казенных учреждений в области энергосбережения (1) установка/замена оборудования; 2) приобретение оборудования; 3) оплата эл. энергии) |  | Администрация МО Небыловское, МКУ «ЦУ МО Небыловское» | 703 | 0503 | 0600020140 | 244 | 800,0 | 1575,96389 | 1575,96389 | 1575,96389 |
| Основное мероприятие 1.2. Ежегодное заполнение и размещение деклараций о потреблении энергетических ресурсов |  | Администрация МО Небыловское, МКУ «ЦУ МО Небыловское» | х | х | х | х | х | х | х | х |

### Таблица 10

Информация о расходах областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы муниципального образования Небыловское

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | По муниципальной программе | Фактические (кассовые) расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальная программа | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Небыловское на 2021-2023 годы и на период по 2025 год | всего | 6955,96389 | 3697,35354 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 6955,96389 | 3697,35354 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |

Таблица 11

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ

за 2023 год

тыс.руб.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Предусмот-рено в бюджете на отчетный год - всего | В том числе за счет средств | Профинан-сировано за отчетный период - всего | В том числе за счет средств | Освоено за отчетный период - всего | В том числе за счет средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | феде-раль-ного бюд-жета | област-ного бюд-жета | местного бюджета |  | феде-раль-ного бюд-жета | област-ного бюд-жета | местного бюджета |  | феде-раль-ного бюд-жета | област-ного бюд-жета | местного бюджета |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Небыловское на 2021-2023 годы и на период по 2025 год | 703 | 1575,96389 | 0 | 0 | 1575,96389 | 1575,96389 | 0 | 0 | 1575,96389 | 1575,96389 | 0 | 0 | 1575,96389 |

Таблица 12

ОТЧЕТ

О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ

за 2023 год

тыс.руб.

| Наименование программы, источники финансирования | Объем финанси-рования на весь период реализации программы | Включено в бюджет текущего года | Фактически использовано | Выполне-ние программы за весь период, в % (гр. 6 / гр. 2)*100% | Выполнение программы за истекший период текущего года, в % (гр.5 / гр.3)*100% | Краткий перечень выполненных работ и мероприятий (за отчетный период текущего года), в т.ч. по: - федеральному бюджету - областному бюджету - местным бюджетам - внебюджетным источникам | *Оценка показателей эффективности реализации программы: плановые значения в соответствии с программой / достигнутые результаты за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастаю-щим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местные бюджеты внебюджетные источники | 6955,96389 0 0 6955,96389 0 | 1575,96389 0 0 1575,96389 0 | 2121,38965 0 0 2121,38965 0 | 1575,96389 0 0 1575,96389 0 | 3697,35354 0 0 3697,35354 0 | 53 0 0 53 0 | 100 0 0 100 0 | - Установка/замена оборудования; - Приобретение оборудования; - Оплата электрической энергии; - Заполнение и размещение деклараций о потреблении энергетических ресурсов (выполнение без финансирования) | 8,0 баллов |

*В графе 10 показатели приводятся только по итогам года

Таблица 13

ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации муниципальной программы (подпрограммы)

муниципального  образования Небыловское  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Небыловское на 2021-2023 годы и на период по 2025 год»

за  2023  год

| Формулировка критерия и его весовой коэффициент – A(i) | Показатели критерия | Балльная оценка показателя критерия В(i) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Соответствие цели муниципальной программы приоритетам регионального уровня - 0,1 | 1. Проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ (или ее подпрограмм), инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области | 10 1,0 |
|  | 2. Проблемная область программы не соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ (или ее подпрограмм), инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области | 0 |
| 2. Соответствие цели муниципальной программы Комплексному плану развития Юрьев-Польского района - 0,1 | 1. Соответствует целям и задачам Комплексного плану развития Юрьев-Польского района | 10 1,0 |
|  | 2. Не соответствует целям и задачам Комплексного плану развития Юрьев-Польского района | 0 |
| 3. Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников (за отчетный период) - 0,2 | 1. Доля привлеченных средств превышает 35% от общих затрат в отчетном году | 10 |
|  | 2. Доля привлеченных средств составляет от 15 до 35% от общих затрат в отчетном году | 7 |
|  | 3. Доля привлеченных средств составляет менее 15% от общих затрат в отчетном году | 5 |
|  | 4. Не привлечено средств | 4 0,8 |
| 4. Фактическое финансирование муниципальной программы с начала ее реализации (соотношение фактических расходов к объему финансирования на весь период реализации программы) - 0,2 | 1. Финансовое обеспечение программы составляет не менее 80% | 10 |
|  | 2. Финансовое обеспечение программы составляет от 40 до 80% | 6 1,2 |
|  | 3. Финансовое обеспечение программы составляет менее 40% | 2 |
| 5. Фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный год (соотношение фактических расходов к плановым назначениям по программе) - 0,1 | 1. Финансовое обеспечение программы составило не менее 80% | 10 1,0 |
|  | 2. Финансовое обеспечение программы составило 50 - 79% | 5 |
|  | 3. Финансовое обеспечение программы составило менее 50% | 0 |
| 6. Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям, утвержденным в муниципальной программе, - 0,2 | 1. Выполнение целевых показателей составляет 100% | 10 2,0 |
|  | 2. Выполнение целевых показателей составляет более 80% | 8 |
|  | 3. Выполнение целевых показателей составляет от 50% до 80% | 6 |
|  | 4. Выполнение целевых показателей составляет от 15% до 50% | 5 |
|  | 5. Выполнение целевых показателей составляет менее 15% | 0 |
| 7. Соответствие сроков выполнения мероприятий государственной программы, сроков ввода в действие объектов по программе - 0,1 | 1. Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам | 10 1,0 |
|  | 2. Не соблюдены | 0 |

Итого 8,0 баллов

Программа признана эффективной